|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maandag 2016-04-04 |  |  |
| bij Api response <> 200 wat doen? | response loggen, 401 (not authenticated): redirect login, 402: redirect url = instelling in configuratie  alles loggen; bij 403 (not authorized) naar pagina redirecten die in clientConfig gespecificeerd is; |  |
| SessionTimeout is nu ook client side geimplementeerd. Dit verwijderen en alleen server-side sessiontimeout gebruiken... | ok |  |
| public states (login,register,userProfiles etc) ontoegankelijk maken wanneer ingelogd | ok |  |
| Configuratie: welk onderdeel van de client moeten configureerbaar zijn en hoe moet de Api dat aangeven? |  |  |
| /translation om translations op te halen en het vertonen van de listview om translation te editen zijn 2 verschillende dingen! | ok |  |
|  |  |  |
| Vrijdag 2016-04-08 |  |  |
| /editTranslation: 'aantal pagina buttons' en 'totaal aantal items' werkt nog niet goed... tableview toont 15 regels / pagina en 82 paginabuttons... | ok | Waarde van totalitems klopte nite... moet apart afgeleid worden... check |
| Paginationstrip vertoont laatste paginabutton niet | Ok |  |
| domeinen: rechten en rollen matrix implementeren @ https://portal.hrmatches.com/index.cfm?module=hrsettings&view=permissions  specificeer formaat van /rechtenrollen data (zie ook onder) | Ok |  |
| Resolve data vanuit state ‘editTranslation’ werkt niet | Ok |  |
|  |  |  |
| Zaterdag 2016-04-09 |  |  |
| Rechten en rollen matrix maken, includen in container.html; data structuur maken; | Ok |  |
| Checkboxes moeten onChange event firen om recht te kunnen toekennen | Ok |  |
| maandag 11 april 2016 |  |  |
| Teams module maken (Instellingen/Gebruikersbeheer/Teams) |  |  |
| Data van instellingenscherm ophalen – dit is dus andere data dan de tab ‘Rechten en Rollen’ | Ok |  |
| dinsdag 12 april 2016 |  |  |
| Settings: Toon Rechten en Rollen + Teams in nested views: Settings container->userManagement container -> Rechten en Rollen + Teams. | Ok | Probleem : tabs in panel corresponderen niet met ui–router states |
| /trackingdata geeft 500 error respons – backend (CF + SQLServer) probleem | OK |  |
| Settings-Usermanagement-Gebruikers beheer: tabs in panel corresponderen niet met ui–router states (tab content wijzigt, url niet) |  | Tabpanel van ui-bootstrap gebruiken i.p.v. Bootstrap |
| woensdag 13 april 2016 |  |  |
| Tabpanel van ui-bootstrap gebruiken i.p.v. Bootstrap | 90% | Gaat niet automatisch naar Instellingen-Gebruikers –RechteneEnRollen wanneer je in nav bar op ‘Settings’ klikt |
| donderdag 14 april 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams tabs moeten corresponderen met ui-router states – gebruik ui-bootstrap tab panel. | ok |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams: detailscherm maken |  |  |
| vrijdag 15 april 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Gebruikersbeheer: In *ui-view="tabContent"* wordt het hele document geinclude??? | ok | Ui-router: specificeren van templateUrl=’’ in view{} is de oorzaak |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams tabs: Bij kiezen’Settings’ moet tab ‘Rechten en Rollen’ geselecteerd worden. |  | Tab ‘Rechten en rollen’ wordt even geselecteerd dan wordt 1e tab geselecteerd |
| Settings-Gebruikersbeheer: managementController wordt gebruikt voor generieke tableView acties. Add() en delete(). Op welke modules heeft dit nu betrekking? Inject in de ui-router het Api endpoint in controller. |  | Bedenken: hoe gaan we de REST Api endpoints specificeren zonder voor elke CRUD actie een aparte endpoint te maken? Hint: http verbs + query parameters moeten voor elk endpoint alle CRUD variaties mogelijk maken. |
| Maandag 18 april 2016 |  |  |
| Bug in login met meerdere userProfiles: de niet-gekozen userProfiles werden niet uitgelogd; | Ok |  |
| Wijziging in login.html: i.p.v. meerdere ui-views ('resetPassword','register' etc) 1 ui-view 'modal' gebruiken; | Ok |  |
| Teams detailView: discussie met BC over Taffy Api response. | ok |  |
| dinsdag 19 april 2016 |  |  |
| Settings-Instellingen-Gebruikersbeheer: standaard tab selectie wordt genegeerd | OK | UserManagementController: bepaal active tab a.h.v. current state; userManagementContainer.html: active = uib\_tabset property en index van active tab |
| Authenticatie: bij meerdere userprofiles worden tokens niet uit de localStorage (SessionService) verwijderd | ok |  |
| Teams-detailView: Api response |  |  |
| Login: modal window voor userprofiles |  | States ‘register’, ‘forgotPassword’, ‘userProfiles’ en ‘resetPassword’ moeten in een modal window. State ‘login.userProfiles’  onEnter en userProfiles.html zijn al gewijzigd |
| donderdag 21 april 2016 |  |  |
| Login: modal window voor login childstates (‘login.userprofiles’ etc) | ok | Fixed via modal:true met https://www.npmjs.com/package/angular-ui-router-uib-modal |
| Documentatie: source code comments toevoegen en genereren met ngDoc |  |  |
| vrijdag 22 april 2016 |  |  |
| /Role: API response gebruiken om matrix Rechten en Rollen te vertonen | 50% | Api response is incompleet: issue 364 aangemaakt met specificaties waaraan response moet voldoen met voorbeeld |
| Code documenteren met ngDoc |  |  |
| maandag 25 april 2016 |  | Overwerken: 2 uur |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25/04/16 | 19:30 | 21:30 | 02:00 - | Programmeren | Settings-Gebruikersbeheer-Rechten en Rollen: wijzigingen in permissions (checkboxes) verwerken in datastruct. | | | |
| Rechten en Rollen: matrix window tonen | Ok | API Response was toch compleet |
| Rechten en Rollen: (gewijzigde) permissies opslaan | ok | Role.permissions array wordt geupdate wanneer een permission checkbox wordt ge(de)selecteerd. |
| dinsdag 26 april 2016 |  |  |
| Rechten en Rollen: (gewijzigde) permissies opslaan | Ok |  |
| Rechten en Rollen: Nieuew rol toevoegen | 90% |  |
| woensdag 27 april 2016 |  | overwerken 1 uur |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 27/04/16 | 19:30 | 20:30 | 01:00 - | Programmeren | Settings-Gebruikersbeheer-Rechten en Rollen: nieuwe rol toevoegen (nieuwe id ophalen voor rol) | | | |
|  |  | Id toekennen aan nieuwe rol faalt: /role POST met {  "roles": [{"id":0,"systemName":"New Role","token":"7A474ED1-6C62-6D46-AC1465C0BD85866B"}]} => “The ROLES parameter to the post function is required but was not passed in.” |
| donderdag 28 april 2016 |  |  |
| Rechten en Rollen: Nieuew rol toevoegen | ok | POST /role payload was verkeerd |
| Code refactoring: $http van de http method afhankelikjk maken zodat bij GET en DELETE request de data als queryparameters wordt megezonden en bij PUT en POST requests in de body | ok |  |
| vrijdag 29 april 2016 13:00-22:00 |  | Overwerken: 9 uur |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams:   * Tonen van teams in listView (generieke tableview.html); * Toevoegen team; * Tonen van detail scherm voor team; * Cancel van detailscherm; |  | Verwijderen van team geeft 404 (NOT FOUND);  Bevestiging van toevoegen team toevoegen;  /jobList geeft 404 not found |
| Code refactoring: APIService.request geeft nu successResponse.data terug ipv successResponse | Ok |  |
| zaterdag 30 april 2016 14:00-16:00 |  | Overwerken: 2 uur |
| ApiService.trackData(): error.Status en error.statusTExt keys toevoegen aan struct bij API http error | ok |  |
| zondag 1 mei 2016 12:00-18:00 |  | Overwerken: 6 uur |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams Detailscherm: select met rollen toont nu teamlid rol;  Teams Detailscherm: Opslaan van teamleden en rollen;  Teams Detailscherm - toevoegen nieuw teamlid toonalle users en rollen in selects;  Settings-Gebruikersbeheer-Teams Overzicht teams: team verwijderen; | Ok  Ok  ok | Te doen in team detailscherm: Toevoegen van nieuw teamlid & verwijderen van een teamlid.  Overzicht teams - team verwijderen: moet dat via een state change zodat dit gelogd wordt?  Toevoegen-verwijderen teams – teamleden moet een melding geven.  Dan moeten van listview teams de add() en delete() methods opnieuw en bij detailview team de add() en delete() via een statechange gemaakt worden. OF roep trackdata() aan vanuit de Teamcontroller voor deze methods.. |
| maandag 2 mei 2016 |  |  |
| 1. Settings-GebruikersBeheer-Teams- DetailView: verwijderen en toevoegen van gebruikers; 2. Settings-GebruikersBeheer-Teams-ListView: toevoegen team moet editscherm geven ipv ‘New Team’ toeveogen aan de lijst; 3. Settings-GebruikersBeheer-Users: ListView toevoegen met add user | ok | Punt 2 Checken... |
| dinsdag 3 mei 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams: nieuw team toevoegen resulteerde in extra ‘New Team’. | Ok |  |
| Register: scope werkte niet, toonde translations keys i.p.v.texten | ok | Ui-router: geen controller definieren in child state... |
| Settings-GebruikersBeheer-Teams- DetailView: verwijderen en toevoegen van gebruikers; |  |  |
|  |  |  |
| woensdag 4 mei 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams: detailView: confirmPassword check | ok |  |
| Settings-Gebruikersbeheer-Teams: user toevoegen | ok |  |
| Overleg met Herwin,Brian,Lion | ok | Gebruikersbeheermoet af voor maandag |
| Navigation bar: Toon button rechts met user name + userProfile, pulldown met ‘Logout’ en ‘Settings’ opties. | ok |  |
| Zaterdag 7 mei 2016 15:30 – 18:00 19:00-20:30 22:30-00:00 | 5.5 u |  |
| Settings – Gebruikersbeheer-Jobdomains listview, detailview | ok |  |
| zondag 8 mei 2016 11:30-20:30 | 9 u |  |
| Settings – Gebruikersbeheer-Jobdomains: detailview met tonen van data en de multiple select. Delete jobdomain | Ok |  |
| maandag 9 mei 2016 |  |  |
| Edit translation: row mag niet editable zijn als geen cell editable is | Ok |  |
| Data struct gewijzigd – i.p.v. data is er nu data.listView voor de listView en data.detailView voor detailView. Zodat er een contrller kan worden gebruikt voor zowel listView als detailView – de view refereert naar betreffende keys in $scope.data. API geeft nu camelCase keys terug i.p.v. keys in HOOFDLETTERS of Cap First. | ok | Gewijzigd: state in app.js, team, jobDomain, translation, tableView.html |
| dinsdag 10 mei 2016 |  |  |
| Code optimalisatie en menu module |  |  |
| woensdag 11 mei 2016 |  |  |
| Menumodule: omschrijven, datastructuur bedenken etc | ok | <http://bts.botnyx.com/issues/379> |
| Code vereenvoudigen – geen userManagementService gebruiken als die niks toievoegt maar APIService direct aanroepen vanuit state met parameters |  |  |
| Vrgelijken of 2 passwordfields gelijk zijn gaf error dat 2 directives beiden een isolated scope wilden op hetzelfde element: compareTo en compareTo | ok | Directive verwijderd en wordt nu via field.length en == gecheckt. |
| donderdag 12 mei 2016 14:30 – 22:00 |  | 8,5 |
| UsermanagementService en APIService prunen: loze calls verwijderen en direct de APIService.call method aanroepen; Module controller en -service in de module root doen i.p.v. een folder /controllers of /services; test test test of alles nog werkt | Ok |  |
| Friday, 13 May, 2016 13:00 – 17:00 |  |  |
| Teams: opslaan en wijzigen ging niet | ok | In POST payload ‘team’ als array meegeven |
| Menu module implementeren |  | TopNav:ok,Settings: maak submenu voor Gebruikersbeheer |
| Zaterdag, 14 Mei, 2016 18:45-21:45 |  |  |
| Menu module: submenu voor tabs in Settings-Gebruikersbeheer | ok |  |
| Zondag, 15 Mei, 2016 00:45-01:45 |  |  |
| Menu module: json bevat nu niet de ‘state’ maar ‘href’ van state | ok |  |
| dinsdag 17 mei 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer - Vacature pool bevat een multiple select etm input field en andere Bootstrap css. Werkend krijgen in de ng-applicatie |  | In de view werkt ‘t niet, in index.html wel – als de <ui-view=”body”> uitgecommentarieerd wordt. Rara... |
| woensdag 18 mei 2016 |  |  |
| Settings-Gebruikersbeheer multiple select | 90% | Geen bootstrap.js/jquery.js en Angular.js doorelkaar gebruiken!  Multiple select met Angular ui-router (https://github.com/angular-ui/ui-select/wiki). Nog placeholder en icon aan input field toevoegen |
| <https://ontdekjouwtalent.nl/index.cfm?module=joboverview> |  | Volgende ding.... |